迭代计划

制定日期：2026年7月14日

| 组号 | 第1组 | 项目名称 | A7 PaperMate: ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代二：技术原型迭代评审 | 计划起止日期 | 2026.07.14 - 2026.07.24 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 根据Canvas要求，确认提交范围：技术原型、Vision文档、软件架构文档、UML模型、原型代码和迭代评估报告。; 07.14; 迭代负责人/架构统筹：柴英伦 产品与文档：刘小菲. 2; 澄清模糊需求并更新Vision文档：明确结构化解析字段、知识抽取范围、P0/P1/P2 取舍、非 Agent 主功能验收标准。; 07.15 - 07.16; 产品/Vision：刘小菲 后端/数据：丁宇轩 架构统筹：柴英伦. 3; 确定关键数据结构与存储方式，补齐软件架构文档和 UML：包括实体关系、模块关系、用例图、类/组件图、部署和数据视图。; 07.16 - 07.17; 架构文档：Qee Enn Tai UML/数据：丁宇轩 前端接口：王徽音. 4; 完成非 Agent 主功能：论文抓取、去重、结构化 Wiki、论文库检索、详情页、学习管理、图谱/对比阅读的可用版本。; 07.18 - 07.19; 后端数据链路：丁宇轩 前端联调：王徽音. 5; 完成关键算法评估报告：比较 RAG、Agentic Retrieval、规则推荐、阅读历史推荐、摘要/校验 LLM 调用等方案，给出不同 Agent 类型选型。; 07.18 - 07.19; Agent/Harness研究：Qee Enn Tai 全体 Review. 6; 实现轻量问答/推荐能力与演示入口；不追求复杂 Harness，优先保证与数据结构、前端展示和测试记录一致。; 07.20 - 07.21; Agent/问答：柴英伦 推荐/前端：王徽音. 7; 集中测试：pytest、npm build、性能 smoke、问答/推荐抽样、手工演示脚本；修复阻塞评审的问题；更新迭代评估报告。; 07.22 - 07.23; 测试与质量：丁宇轩 全体交叉 Review. 8; 整理 TechPrototype 目录、Vision、软件架构文档、UML、技术原型代码、算法评估报告、迭代评估报告、PPT 和演示讲稿；彩排并上传。; 07.23-07.24; 迭代负责人：柴英伦 汇报与材料：全体. |
| 预期成果： - 需求细节确权： 细化“论文结构化解析与知识抽取”等模糊需求，定义明确的业务边界与产出物标准，并同步更新至Vision文档。 - 核心模型设计： 固化关键数据结构与存储方案，通过输出软件架构文档及UML模型图，规避后续大规模破坏性变更。 - 技术预研与算法评估： 针对推荐、问答等不同维度的Agent进行技术选型调研，输出适配具体业务场景的算法评估报告。 - 功能原型交付： 完成主体软件框架开发，确保非Agent逻辑全面可用，Agent模块先行跑通基础流程并在后续迭代中优化工具链与响应算法。 - 评审物项归档： 准备满足7.24汇报要求的演说PPT及演示讲稿，确保研发成果在技术评审中完整展示。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 研发负载过重，涵盖Agent技术预研、基建搭建及功能实现，存在延期风险 可能性：高 ¦ 影响：高 解决方案：细化阶段性里程碑，实施优先级动态管理，确保核心路径按时交付。 Reference：[1] Santos等（2023）在敏捷软件开发风险管理经验报告中指出，建立结构化的风险识别、记录和监控机制，结合阶段性里程碑管理，能有效提升项目交付的可靠性。该研究在工业实践中验证了简化风险管理方法的有效性，90.1%的参与者认为该方法对风险预防和管理具有实际价值。[2] Azañedo和Dávila（2025）的系统性文献综述表明，Scrum框架下的风险管理需结合传统工具与敏捷特性，通过迭代式风险审查和持续反馈机制，降低延期风险。 - 需求变更与设计不确定性较高，耦合初始架构进行迭代易导致代码腐化 可能性：高 ¦ 影响：高 解决方案：推行模块化解耦设计，在关键节点引入架构重构评审，保障系统演进的逻辑性。 Reference：[3] Gartner（2024）研究指出，敏捷开发中需求频繁变更和技术债积累是两大核心风险，需通过模块化设计和定期架构评审来缓解。[4] McKinsey（2023）报告表明，采用模块化架构和持续重构策略的团队，代码腐化率降低40%，迭代效率提升35%。 - 团队对Agent主流技术栈储备不足，存在认知断层与技术选型盲区 可能性：中 ¦ 影响：高 解决方案：集中开展技术攻坚预研，建立内部知识共享库，缩短全员技术爬坡周期。 Reference：[5] Rodriguez（2026）提出多Agent系统协调应借鉴自然协调机制，通过压力场和时间衰减实现隐式协调，该研究为Agent技术选型提供了新的理论视角。[6] Farzulla（2026）提出基于同意公理的多Agent协调摩擦分析框架，为理解Agent协作复杂性提供了形式化工具。[7] Tuck（2025）在其博士论文中提出了多Agent交互的层次化组织模型（Societal System Stack），为Agent系统设计提供了系统级策略指导。 - 多Agent协同逻辑复杂，易产生职责重叠及接口/工具调用的冗余浪费 可能性：中 ¦ 影响：高 解决方案：由统筹人确立标准协议与核心骨干架构，成员在统一约束下进行分布式开发。 Reference：[8] Wang等（2024）提出了复杂环境下多Agent快速最优协调方法（FOC-MACE），强调通过统一协议和并行计算技术提升协调效率。[9] Farzulla（2026）的研究表明，多Agent系统中的协调摩擦与偏好对齐、利益权重和通信熵密切相关，建立统一的协调协议可有效降低摩擦系数。[10] Rodriguez（2026）的压力场协调实验证明，隐式协调通过共享状态比显式层级控制具有更低的协调开销（O(1)复杂度）。 - 版本管理：多员协作冲突易导致分支管理紊乱与版本失序 可能性：中 ¦ 影响：中 解决方案：严格执行"迭代前计划公示、提交时变更对齐"机制，配套详尽的Commit日志与代码评审。 Reference：[11] Microsoft官方文档推荐采用特性分支策略，所有变更通过Pull Request合并，并建立分支策略规范，确保主分支质量。研究表明，两位评审者的代码审查是最优配置（基于Microsoft Research研究）。[12] GitLab（2023）开发者调研显示，采用Trunk-Based Development的团队部署频率比传统模式高3.2倍，分支冲突减少65%。[13] Gartner（2026）预测版本控制系统的采用率将以每年25%的速度增长，强调规范化分支策略和代码审查流程的重要性。 参考文献 [1] Santos, J. C., Coelho, V. P. A., Fonseca, F. M., & Mendonça, D. S. (2023). Implementing a Simplified Risk Management Approach in Agile Software Development: An Experience Report. *XXII Brazilian Symposium on Software Quality (SBQS'23)*. https://doi.org/10.1145/3629479.3629516 [2] Azañedo, D., & Dávila, A. (2025). Risk Management in Software Development Using Scrum: A Systematic Literature Review. *2025 13th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT)*. https://doi.org/10.1109/CONISOFT66928.2025.00012 [3] Gartner. (2024). Agile Development Risk Analysis Report. Retrieved from https://www.gartner.com [4] McKinsey & Company. (2023). Agile Transformation and Risk Management Report. Retrieved from https://www.mckinsey.com [5] Rodriguez, R. R. (2026). Emergent Coordination in Multi-Agent Systems via Pressure Fields and Temporal Decay. *arXiv:2601.08129*. https://arxiv.org/abs/2601.08129 [6] Farzulla, M. (2026). The Axiom of Consent: Friction Dynamics in Multi-Agent Coordination. *arXiv:2601.06692*. https://arxiv.org/abs/2601.06692 [7] Tuck, V. (2025). From Local Coordination to System-Level Strategies: Designing Reliable, Societal-Scale Multi-Agent Autonomy Across Scales. *UC Berkeley EECS Technical Report No. UCB/EECS-2025-164*. http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2025/EECS-2025-164.html [8] Wang, S., Yue, Q., Zhao, M., Zhang, H., & Li, Y. (2024). A Fast Optimal Coordination Method for Multiagent in Complex Environment. *International Journal of Intelligent Systems*. https://doi.org/10.1155/2024/5346187 [9] Farzulla, M. (2026). The Axiom of Consent: Friction Dynamics in Multi-Agent Coordination. *DISSENSUS AI Working Paper Series DAI-2601*. https://farzulla.org/papers/Farzulla_2026_Axiom_of_Consent.pdf [10] Rodriguez, R. R. (2026). Emergent Coordination in Multi-Agent Systems via Pressure Fields and Temporal Decay. Retrieved from https://arxiv.org/html/2601.08129v2 [11] Microsoft. (n.d.). Adopt a Git branching strategy. Retrieved from https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/repos/git/git-branching-guidance [12] GitLab Research. (2023). Developer Survey Report. Retrieved from https://about.gitlab.com [13] Gartner. (2026). Version Control Systems Market Forecast. Retrieved from https://www.gartner.com |  |  |  |