迭代评估报告

评估日期：24/07/2026

| 组号 | 1 | 项目名称 | PaperMate: ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代2：技术原型迭代 | 实际起止日期 | 14/07/2026-24/07/2026 |
| 任务达成情况： 本轮迭代的重心已经从上一轮的界面原型展示，转向可运行技术原型的建立。结合仓库中的迭代记录与代码实现，团队把原先偏向 RAG 检索与结果展示的链路，逐步推进为以聊天入口驱动、以研究任务为主线的 Agent 工作流，系统开始具备从提出问题到组织结论的连续处理能力。 在后端流程上，项目围绕研究任务、步骤状态和主题调研流程继续扩展，形成了研究问题生成、检索规划、本地与 arXiv 检索、筛选、全文获取、证据阅读、信息抽取、比较综合、引用校验和研究报告生成等完整阶段。配套的 ResearchBrief、PaperBrief、ComparisonMatrix、ResearchReport 等结构化对象，使模型输出不再直接以自由文本入库，而是先经过严格约束后再进入系统状态。 在数据与证据层面，本轮完成了研究产物、运行论文、证据和引用等版本化与可追溯机制的建设。系统现在能够把研究报告、比较矩阵、跨论文结论与具体论文片段之间建立映射，并在上游内容变化时同步标记下游结论失效或不可访问。项目因此不再只是“给出一个回答”，而是在尝试构建可审计、可回溯的论文研究链路。 在前端与产品形态上，本轮不再停留于单篇论文阅读和基础问答，而是补充了工作流面板、引用证据查看、研究项目页面，以及主题簇、时间线、关系图等项目化视图。现有页面与组件已经能够围绕一组论文组织阶段性成果，并开始支持跨论文分析结果的浏览与追踪。 仓库中还补充了离线研究质量评测与性能验收脚本，已经能对固定案例集进行验证，并对研究流程做性能 smoke。虽然这部分内容不直接增加界面功能，但它为下一步比较不同 Agent 策略、分析失败点和做容错优化提供了可复现的技术基线。 |  |  |  |
| 质量情况： 从本轮迭代周期内的整体开发情况来看，团队已经不再只停留在原型展示层面，而是开始围绕技术原型建立较完整的质量保障方式。当前系统中的研究流程、结构化数据对象、引用与证据关联关系，都已经有较明确的约束，说明本阶段不仅关注功能是否可见，也开始关注结果是否可检查、过程是否可追溯。 在这两周内，随着多个阶段性功能逐步合入，团队同步对核心功能链路开展了持续验证，覆盖了后端研究流程、前端页面交互、研究项目视图以及引用证据相关功能。整体来看，测试工作已经不只是针对单一页面或单一接口，而是开始围绕“研究任务能否顺畅运行、结果能否正确呈现、关键信息能否被定位和追踪”这些更接近真实使用场景的问题展开。 与此同时，这一阶段也补充了面向系统稳定性和结果可靠性的验收思路。除了常规的功能联调与页面回归之外，团队还开始关注性能表现、研究结果的一致性，以及引用和证据链条的合理性。这说明项目的质量控制重点，已经从“能否完成演示”逐步转向“能否支持连续研究任务并保持结果可信”。 虽然系统的测试与验收方式相比上一轮已有明显完善，但当前更多说明技术原型已经具备较好的运行基础和验证意识；对于更复杂场景下的容错能力、长任务稳定性以及研究结论的语义可靠性，后续仍需要继续通过迭代验证和优化来加强。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： 本轮迭代虽然已经把系统从界面原型推进到了技术原型，但在实现过程中也暴露出一些需要继续调整的问题。首先，当前研究流程已经具备较完整的步骤划分和状态管理能力，但整体流程仍然偏固定化，执行链路较长，灵活性不足。当研究过程中出现局部异常时，系统有时仍需要人工介入重新触发任务，这说明现有流程在容错和自适应处理方面还有改进空间，后续需要结合更灵活的工具调用机制进一步优化。 其次，项目本轮新增了研究项目、主题簇、时间线和关系图等视图，系统已经开始具备围绕多篇论文组织研究结果的能力，但聊天入口、资料组织和研究任务之间的衔接还不够紧密。目前“聊天”“资料库”“研究项目”之间仍存在一定割裂，尚未完全形成围绕同一工作区连续展开研究的统一交互体验，这部分预计需要在后续迭代中继续调整产品结构和交互逻辑。 另外，在技术链路上，论文抓取、本地资料检索、PDF 转文本、长上下文组织和事实核验之间的协同仍不够顺畅。当前系统已经初步建立了可追溯的证据与引用机制，但在长任务稳定执行、上下文压缩与恢复、错误分级处理和结果复核方面仍有进一步完善的空间。因此，下一轮迭代预计需要围绕容错能力、上下文管理和研究流程重构开展一定返工，以提升系统在真实使用场景下的稳定性和可维护性。 |  |  |  |
| 经验与教训： 本轮最大的经验是，技术原型阶段不能只追求功能堆叠，而要尽早把“结构化契约、证据可追溯、评测可复现”这些底层约束补起来。相比上一轮偏重页面和原型展示，这一轮的进步不主要体现在页面数量增加，而体现在研究过程开始有了可验证的研究产物、证据、引用和评测对象。这个方向是正确的，也更符合课程项目继续向可演化系统推进的要求。 另一个经验是，架构升级必须和验证手段同步推进。把 RAG 风格链路改为 Agent 工作流之后，系统复杂度明显上升，如果没有结构校验、性能 smoke、Playwright 回归和质量评测脚本配套，后续迭代很容易重新回到“能演示但难证明”的状态。本轮把评测和审计能力提前纳入仓库，是减少后续返工的重要做法。 后续迭代应优先处理三个方向。其一，是把 workspace 概念和 Chat 更紧地结合起来，让研究任务能围绕当前项目资料自然展开。其二，是逐步弱化过于机械的固定步骤，把 tool_call、错误恢复和上下文管理设计得更贴近真实 agent。其三，是进一步完善长任务场景下的上下文管理与论文证据追溯机制，逐步建立“简短概览、结构化摘要、原始证据”分层组织的信息方式，在控制上下文长度的同时保证结论能够追溯到原文依据，从而提升系统在复杂研究任务中的严谨性和可扩展性。 |  |  |  |