迭代评估报告

评估日期：2026年7月9日

| 组号 | 第1组 | 项目名称 | A7 PaperMate: arXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代一：界面原型迭代评审 | 实际起止日期 | 2026.07.06 - 2026.07.13（阶段性评估） |
| 任务达成情况： 本轮迭代已基本完成界面原型评审阶段的预定目标，形成了较完整的原型展示、接口雏形和阶段性文档成果。 1. 团队已完成《Vision 文档》和《迭代计划》两份核心文档，对产品定位、目标用户、核心能力、约束条件、优先级及本轮交付范围进行了明确界定，为后续设计与实现提供了统一依据。 2. 当前已实现可演示的界面原型，覆盖仪表盘、论文库、论文详情、智能问答、知识图谱和学习管理六个核心页面，主流程已能够围绕“论文同步、详情查看、结构化处理、问答检索、收藏与笔记”展开。 3. 前端已完成页面路由、基础布局、交互控件及状态展示，后端已提供统计、论文列表、论文详情、arXiv 同步、结构化处理、Wiki 检索、问答、知识图谱、收藏、笔记、历史和订阅等接口，具备支撑课堂演示的基本条件。 4. 系统已建立 SQLite 数据表、样例种子数据及多 Agent 处理链路，可支持 ReaderAgent、SummaryAgent、ValidatorAgent、QAAgent 等角色在演示场景中的协同处理。 5. 当前已实现模拟数据与失败降级机制，在真实 arXiv 服务或大模型服务暂不可用的情况下，系统仍可完成主要页面与核心交互展示，从而保证阶段评审过程的连续性。 6. 已归档成果包括迭代计划、Vision 文档、用例模型文件、评审 PPT、界面原型代码和本阶段迭代评估报告，相关交付材料已全部完成，并已按要求统一整理归档。 |  |  |  |
| 质量情况： 综合现有材料与代码走查结果，本轮迭代的原型质量总体可接受，主要功能链路已具备可展示性，但完整运行验证仍有待补充。 1. 已开展需求一致性检查，将 Vision 文档中的高层能力与原型页面逐项对照，确认论文获取、结构化处理、带出处问答、知识图谱和学习管理等主线功能均已有相应界面或接口承接。 2. 已完成代码级走查。前端 src/App.tsx 所体现的页面路由与交互流程较为清晰，后端 backend/app/main.py 暴露的接口与前端调用关系基本对应，说明主流程设计较为完整。 3. 仓库中已编写后端核心测试用例，覆盖种子数据初始化、论文筛选、结构化处理、检索问答、收藏与笔记流程以及知识图谱生成等能力，表明团队已开始建立面向核心功能的自动化测试机制。 4. 从阶段性结果看，当前原型已覆盖主要业务页面，接口边界相对清晰，并可借助模拟数据与降级机制稳定完成课堂演示；但上述结论主要基于原型展示与静态走查，尚不能完全替代真实环境下的完整验证。 5. 由于本次审查环境未安装项目运行依赖，当前未在本地目录中复跑完整自动化测试及前端构建；因此，后续仍需在可运行环境中补做端到端联调、构建验证和跨页面回归检查，以进一步确认系统稳定性。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： 本轮迭代在范围控制和演示稳定性方面采取了较为稳妥的策略，但同时也暴露出若干尚待处理的问题与后续返工点。 1. 为降低首轮迭代风险，团队将实现范围聚焦于 arXiv 公开论文及摘要级处理，暂未纳入完整 PDF 解析、正式数据库接入和复杂推荐等能力。该范围收缩具有合理性，但也意味着深度阅读体验与真实使用场景仍需在后续版本中继续完善。 2. 智能处理部分目前较多依赖规则生成、种子数据以及模拟与降级机制，虽可保证演示稳定性，但与真实线上能力之间仍存在差距。若后续接入真实大模型服务，预计需要围绕提示词设计、响应时延、调用成本和异常处理补充适配工作。 3. 当前代码已预留订阅、知识图谱和多 Agent 等扩展点，但部分高级能力仍停留在概念展示或浅层实现阶段。下一轮应进一步统一 Vision、用例模型、页面描述与接口命名，以减少因文档与实现不一致而产生的返工。 |  |  |  |
| 经验和教训： 从本轮迭代过程与阶段性成果来看，团队在需求收敛、原型推进和演示保障方面积累了较为明确的经验。 1. 本轮实践表明，先完成 Vision 文档和迭代计划，再推进原型页面与接口设计，有助于减少方向反复，并提高文档、界面与实现之间的一致性。 2. 采用“模拟数据优先、真实服务可选接入”的策略较为有效。该策略既保证了课堂评审场景下的可演示性，也使团队能够优先验证产品价值和主要用户流程。 3. 交付清单需要更早纳入过程管理。若将用例模型、评审 PPT、运行说明及展示截图等材料集中到最后阶段补齐，容易造成整合压力增大，并提高遗漏风险。 4. 下一轮迭代建议优先推进三项工作：一是在真实运行环境中完成联调、构建与自动化验证；二是继续提升论文详情展示、问答证据呈现和知识图谱交互的精细化程度，推动系统由“可演示原型”向“可持续演进的课程项目产品”过渡。 |  |  |  |